Тест план для сайту Держстат

| Загальна інформація |  |
| --- | --- |
| Замовник | Kharkiv IT Cluster |
| Автор | Лебедовська Вероніка |
| Дата підготовки | 30.04.2026 |
| Версія | 1.0 |
| Статус | Погоджений |

| Історія змін |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Версія | Опис | Автор | Дата | Ким погоджено |  |
|  |  |  |  | Автор | Date |
| 1.0 | Початкова версія | Лебедовська Вероніка | 30.04.2026 | Погоджено самостійно | 30.04.2026 |

- Вступ

  - Загальна інформація

Цей документ визначає методи та процедури, які використовуються в процесі тестування вебпорталу Державної служби статистики України (stat.gov.ua). Документ слугує єдиним посібником для забезпечення якості та описує загальний підхід до тестування програмного продукту.

Над проєктом працює крос-функціональна команда, що включає розробників, дизайнерів, аналітиків та інженерів із забезпечення якості. Процес тестування інтегрований у життєвий цикл розробки, де кожен учасник команди несе відповідальність за якість продукту на своєму етапі.

Метою тестування є:

- Підтвердження відповідності функціоналу сайту нормативним вимогам та технічному завданню.

- Перевірка коректності відображення статистичних даних та роботи складних фільтрів.

- Гарантування стабільної роботи ресурсу в актуальних браузерах (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera).

- Забезпечення доступності контенту згідно з державними стандартами інклюзивності (WCAG).

  - Мета

Метою цього Тест-плану є визначення обсягу, підходу, ресурсів та графіка тестування вебпорталу Державної служби статистики України.

Цей документ підтримує наступні цілі:

- Визначення ключових функцій та можливостей сайту, які підлягають перевірці.

- Опис стратегії та методів тестування, що будуть застосовані командою.

- Визначення необхідних ресурсів (склад команди, технічне забезпечення) та оцінка трудовитрат.

- Перелік результатів тестування (Deliverables), включаючи тест-кейси, звіти про дефекти та підсумкові звіти.

- Встановлення правил документування результатів та відстеження життєвого циклу багів.

Усі рішення щодо тестування, включаючи затвердження цього плану, приймаються командою забезпечення якості (QA Team) за погодженням із відповідальними стейкхолдерами проєкту.

- Обсяг проєкту

  - Обсяг тестування вебпорталу

Тестування вебпорталу Державної служби статистики України входить до меж цього тест-плану. Перевірці підлягають наступні компоненти та функції:

- Навігація та UI-елементи: перевірка головного меню, футера та коректності посилань на основні розділи.

- Пошук та фільтрація: пошук статистичної інформації за ключовими словами та робота з фільтрами за роками/регіонами.

- Перегляд статистичних даних: коректність відображення публічних таблиць та графіків.

- Завантаження документів: перевірка можливості завантаження файлів у форматах .xlsx, .pdf, .docx.

- Робота з класифікаторами: перевірка розділів з методологічною інформацією (наприклад, КВЕД).

- Форма зворотного зв'язку: функціональність сторінки контактів та відправки запитів.

- Календар оприлюднення даних: перевірка коректності відображення дат виходу статистичних звітів.

  - Поза межами тестування

Наступні елементи не входять до обсягу цього тестування:

- Кабінет респондента: Авторизація через КЕП/ЕЦП та подання електронної звітності не перевіряються.

- Тестування безпеки: Пошук вразливостей, SQL-ін'єкцій та перевірка стійкості серверів до атак.

- Мобільний додаток: Перевірка будь-якого стороннього ПЗ, що не стосується вебверсії сайту.

- Продуктивність (Load Testing): Перевірка роботи сайту під екстремальним навантаженням.

- План робіт

Для тестування вебпорталу Державної служби статистики України буде дотримуватися наступний план робіт:

- Планування тестування та підготовка документації

- Проєктування тест-кейсів для функціоналу пошуку та навігації

- Виконання функціонального тестування та перевірка інтерфейсу Реєстрація знайдених помилок та їх відстеження

- Повторне тестування та валідація виправлених дефектів

- Підготовка підсумкового звіту про результати тестування

- Ресурси

  - Інструменти

| Process | Tool |
| --- | --- |
| Баг-трекінгові системи | Jira, Microsoft Excel |
| Тест-кейси | TestRail, Microsoft Excel |
| Скрішноти, відео | Bandicam |

  - Список браузерів

| Браузер | Версія |
| --- | --- |
| Google Chrome | Остання |
| Microsoft Edge | Остання |
| Opera | Остання |

4.3 Пристрої

| Тип пристрою | Назва, модель | Операційна система |
| --- | --- | --- |
| Ноутбук | Acer Extensa 15 EX215-23 | Windows 11 Pro |
| Ноутбук | HP ProBook 450 G9 | Windows 10 Pro |
| Ноутбук | Apple MacBook Air (M2) | macOS Sonoma |
| Робоча станція | Custom Build (Intel i7/32GB) | Windows 11 Home |

- Критерії якості

Вебпортал Державної служби статистики України повинен функціонувати відповідно до встановлених вимог та логіки взаємодії користувача з державними інформаційними ресурсами.

Система має забезпечувати:

- Коректність навігації: швидкий та безпомилковий перехід між статистичними розділами та архівами.

- Точність пошуку та фільтрації: релевантна видача результатів за кодами КВЕД, ключовими словами та календарними періодами.

- Цілісність даних: можливість успішного завантаження документів та звітів без пошкодження структури файлів.

- Стабільність інтерфейсу: коректне відображення таблиць, графіків та меню у всіх підтримуваних браузерах.

Фінальна версія продукту не повинна містити:

- Критичних дефектів: падіння системи (500 error), повна недоступність розділів статистики або втрата опублікованих даних.

- Блокуючих дефектів: помилки, що унеможливлюють виконання ключових функцій, таких як завантаження бюлетенів або робота з формою зворотного зв'язку.

## 6. Ризики процесу тестування

Наступні ризики можуть вплинути на процес тестування:

- Незаплановані зміни функціонала: оновлення структури сайту або форматів звітності без попереднього відома команди QA.

- Зміни в нормативних вимогах: раптові зміни в законодавстві, що вимагають термінового перегляду логіки відображення даних.

- Затримки у виправленні дефектів: несвоєчасне реагування на критичні баги, що блокують перевірку інших модулів.

- Нестабільність середовища: тимчасова недоступність сервера або бази даних державних класифікаторів.

- Специфіка тестових даних: складність відтворення реальних статистичних звітів або відсутність доступу до певних архівів.

- Обмеженість ресурсів: високе навантаження на команду через необхідність одночасної перевірки великої кількості контенту.

## 7. Очікування команди тестування

- Постійний доступ до актуальної версії вебпорталу та його бази даних.

- Підготовка інструментів: середовище тестування та необхідне ПЗ (Jira, TestRail) мають бути налаштовані до початку активної фази.

- Пріоритезація: критичні та блокуючі дефекти повинні виправлятися розробниками в першу чергу.

- Інформаційна підтримка: кожне оновлення системи має супроводжуватися коротким описом змін (Release Notes).

- Стабільність системи: мінімізація технічних робіт на сервері під час активних сесій тестування.

## 8. Ролі та відповідальність

### Команда QA (тестувальників):

- Визначення обсягу та підходу до тестування.

- Проєктування та виконання тест-кейсів.

- Проведення функціонального, UI та димового (smoke) тестування.

- Реєстрація дефектів у Jira та контроль їх життєвого циклу.

- Перевірка виправлень (re-testing) та проведення регресійних тестів (якщо погоджено).

- Підготовка звітності та надання рекомендацій щодо готовності продукту до релізу.

### Команда розробки та стейкхолдери:

- Своєчасне виправлення знайдених дефектів.

- Забезпечення стабільності середовища тестування.

- Пріоритезація завдань на основі ризиків та їхнього впливу на бізнес-процеси.

- Надання технічних роз'яснень щодо складної логіки статистичних розрахунків.

9. Виконання проєкту

| № | Крок / Активність | Опис | Дата початку | Дата завершення | Оцінка часу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка Тест-плану | Створення та документування тест-плану для порталу Держстату | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 4 години |
| 2 | Затвердження Тест-плану | Огляд та фінальне погодження плану командою та стейкхолдерами | 01.05.2026 | 01.05.2026 | 1 година |
| 3 | Проєктування тест-кейсів | Розробка детальних тест-кейсів для пошуку, навігації та звітів | 01.05.2026 | 02.05.2026 | 6 годин |
| 4 | Виконання тестування | Проведення функціональних перевірок у браузерах Chrome, Edge, Opera | 03.05.2026 | 06.05.2026 | 12 годин |
| 5 | Звітування про баги | Реєстрація знайдених дефектів у Jira та їх супровід | 06.05.2026 | 09.05.2026 | 4 години |
| 6 | Повторне тестування | Перевірка виправлень та валідація стабільності системи | 10.05.2026 | 11.05.2026 | 4 години |
| 7 | Щоденна звітність | Документування поточного прогресу тестування для команди | 30.04.2026 | 12.05.2026 | 0.5 год/день |
| 8 | Підготовка підсумкового звіту | Створення фінального звіту про результати та оцінка готовності | 12.05.2026 | 12.05.2026 | 2 години |

### 10. Критерії призупинення та відновлення тестування

### Критерії призупинення:

- Виявлення критичного дефекту, який блокує доступ до основних розділів статистики.

- Нестабільність тестового середовища (сайт постійно видає помилку 500).

- Ключові документи для завантаження відсутні на сервері (неможливо виконати Scope).

### Критерії відновлення:

- Підтвердження від розробників, що блокуючий баг виправлено.

- Відновлення стабільної роботи сервера.

- Надання команді необхідних тестових даних.

### 11. Критерії оцінки ризиків

### Оцінка ризиків у межах цього проєкту базується на аналізі ймовірності їх виникнення та потенційного впливу на результати тестування вебпорталу.

### Ймовірність виникнення визначає частоту або шанс появи проблеми. Вона класифікується як низька (наприклад, повна заміна серверного обладнання), середня (незначні зміни в дизайні сторінок) або висока (затримки у виправленні багів розробниками через високе навантаження).

### Рівень впливу визначає ступінь шкоди, яку ризик завдає процесу тестування. Низький рівень впливу стосується дрібних незручностей, які не заважають загальному графіку. Середній вплив може вимагати перегляду тест-кейсів або додаткового часу на перевірку. Високий вплив (критичний) означає неможливість виконання основних перевірок, наприклад, через некоректні дані в статистичних звітах або повну недоступність пошуку за кодами КВЕД.

### Основним критерієм для вжиття заходів є пріоритет ризику. Ризики з високою ймовірністю та критичним впливом вважаються пріоритетними: для них команда заздалегідь розробляє плани пом'якшення, такі як підготовка альтернативних наборів даних або використання резервних браузерів для тестування.

  - Результати тестування

- Тест-план

- Тест-кейси

- Чек-листи

- Звіти про помилки

- Звіт про виконання тестування

- Підсумковий звіт про результати тестування